Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция производственных баз»

с идентификационным номером ЭN232714.

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта.

Проект предусматривает работы по переустройству существующих производственных баз предприятия с учётом их фактического состояния и потребностей производства.

- реконструкцию тепловых  узлов с устройством погодозависимого оборудования  Чайковского,38б,  38д;  Безыменского,24   г. Владимир;

- Реконструкция кровли административного здания ПО г. Киржач;

- Реконструкция кровли территории базы РЭС г. . Гусь-Хрустальный;

- Реконструкция тепловых  узлов с устройством погодозависимого оборудования  Чайковского,38б,  38д;  Безыменского,24   г. Владимир;

- Реконструкция  кровли здания РМЦ г. Ковров;

- Реконструкция ограждения РЭС г. Ковров;

- Реконструкция въездных ворот Чайковского 38б;

- Реконструкция входной группы ПО г. Кольчугино;

- ремонт фасада базы ПО г. Киржач РЭС "Западный" металлическими фасадными кассетами;

- Реконструкция кровли здания ПО г. Киржач;

- ремонт фасада базы ПО г. Киржач РЭС "Западный" металлическими фасадными кассетами;

- ремонт здания гаража и внутренних помещений ПО г. Киржач РЭС "Западный".

- устройстиво навеса для транспорта и уличного склада материалов ПО г. Киржач РЭС "Западный".

Перечень объектов будет корректироваться с учётом фактического состояния объектов и результатов проектирования.

Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности

Мероприятие не связано с созданием новых объектов передачи электрической энергии или реконструкцией существующих, в связи с чем экономия электрической энергии по данному мероприятию не планируется.

Эффект может быть достигнут за счет снижения затрат предприятия и/или повышения производительности труда.

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы;

Реализация мероприятия осуществляется в течение всего года на основании конкретных заявок.

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта;

В настоящее время подобный проект в инвестиционной программе реализован в 2025 году.

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики;

Проект не затрагивает объекты Единой энергетической системы России.

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики.

В связи с большим перечнем объектов и движимостью имуществапредоставление карты-схемы не представляется возможным.